|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | DM | MP | MP | 16/10/2020 | Versión Original |

*ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **Desarrollar e Implementar un Sistema de Facturación de Electrónica** | **DISFE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finalidad del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| *Mejorar la comodidad para la corresponsal* | | | | | | | | | |
| **Objetivos del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| **Concepto** | | | | **Objetivos** | | | | **Criterio de éxito** | |
| ***1. Alcance*** | | | | Cumplir con la elaboración del sistema para la facturación electrónica | | | | Aprobación del sistema por parte del cliente | |
| ***2. Cronograma*** | | | | Concluir con el proyecto en el plazo propuesto. | | | | Concluir el proyecto en 8 semanas. | |
| ***3. Costo*** | | | | Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de $4820.00 | | | | Este resultado fue conseguido gracias a la herramienta COCOMO II y la realización del sistema no debe rebasar este costo | |
| **Definición de Requisitos del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| 1. *Los Estudiantes de la Uisrael tienen los siguientes requisitos:*  * *Cumplir con los acuerdos en la propuesta, y respetar los requerimientos del cliente.* | | | | | | | | | |
| 1. El Cliente tiene los siguientes requisitos  * El Sistema debe ser realizado en el plazo establecido * El Sistema debe cumplir con los requerimientos acordados. | | | | | | | | | |
| **Descripción General del Proyecto, Límites y Entregables Clave:** | | | | | | | | | |
| El proyecto **“Sistema de Facturación electrónica”** consiste en la generación del documento de validación de la compra de un producto/s.  El sistema consistirá en generar facturas electrónicas basadas en la información de los clientes registrados en el local comercial  El desarrollo del Proyecto estará a cargo de los siguientes  Mario Pérez -> Coordinador Proyectos  David Mendoza -> Diseñador y Programador  Christian Rivas -> Diseñador y Programador  Fernanda Tirira -> Diseñador y Programador  Jean Cevallos -> Diseñador y Programador  El proyecto empezara a realizarse el 16 de Octubre hasta el 27 de Noviembre.  **RECURSOS**  Para la elaboración de la gestión del sistema se utilizaron las siguientes herramientas.   * Herramientas de 4ta generación * Modelo COCOMO II * Modelo Punto Función * Metodología PMP   **CRONOGRAMA LA GESTIÓN DEL SISTEMA**  Para el desarrollo del sistema se consideró las siguientes fechas   |  | | --- | | Desarrollo de la gestión del Sistema | | 16 de Octubre del 2020 | | 23 de Octubre del 2020 | | 26 de Octubre del 2020 | | 30 de Octubre del 2020 | | 06 de Noviembre del 2020 | | 13 de Noviembre del 2020 |   **EVALUACIÓN:**  **Control de pruebas de errores.**   * Funcionamiento del Sistema * Generación de Reportes | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Riesgos Generales del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **R001** | Tormentas naturales que pueden causar cortes eléctricos en algunas partes de la ciudad y esto ocasiona un retraso en el desarrollo de la gestión proyecto | | **R002** | Debido a la falta de conocimiento en los proceso del desarrollo de la gestión del proyecto los recursos son limitados. | | **R003** | Limitación de herramientas genera un retraso en la investigación del proyecto | | **R004** | Debido al déficit de tecnología de la empresa se podría generar la no entrega del sistema ocasionando un retraso de la implementación del sistema. | | **R005** | Debido a la política laboral actual del gobierno, podría suceder la imposición de  feriados obligatorios lo cual ocasionaría retraso en el cronograma. | | | | | | | | | | |
| **Cronograma de Hitos del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| ***Hitos*** | | | | | | | ***Fechas Programadas*** | | |
| Planificación del Proyecto | | | | | | | 16 de Octubre del 2020 | | |
| Toma de requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | | | | 23 de Octubre del 2020 | | |
| Realización de los Diagramas | | | | | | | 26 de Octubre del 2020 | | |
| Estimación Punto Función | | | | | | | 30 de Octubre del 2020 | | |
| Modelo COCOMO II | | | | | | | 06 de Noviembre del 2020 | | |
| Metodología PMP | | | | | | | 13 de Noviembre del 2020 | | |
|  | | | | | | |  | | |
| **Recursos Financieros del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| ***Concepto*** | | | | | | | ***Monto*** | | |
| 1. **Personal** | | | Equipo del Proyecto | | | | $4820.00 | | |
| 1. **Otros Costos** | | | Servicios Básicos | | | | $200.00 | | |
| **TOTAL** | | | | | | | $4820.00 | | |
| **Lista de Interesados Clave:** | | | | | | | | | |
| Gerente del Local donde se va a implementar el sistema de Facturación electrónica | | | | | | | | | |
| **Requisitos de Aprobación del Proyecto:** | | | | | | | | | |
| El proyecto será que exitoso, porque el sistema cumplirá con los requisitos propuesto al inicio del proyecto | | | | | | | | | |
| **Criterios de Culminación del Proyecto:** *Mencionar las condiciones que se deben cumplir para cerrar o cancelar el proyecto o fase.* | | | | | | | | | |
| El proyecto será cerrado o cancelado si el sistema no cumple con los requisitos que fueron propuestos al inicio del proyecto. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Designación del Director de Proyecto:** *Escribir el nombre del Director de Proyecto (Project Manager) asignado, su responsabilidad y su nivel de autoridad.* | | | | | | | | | |
| ***Nombre*** | DM | | | | ***Nivel de Autoridad*** | | | | |
| ***Reporta a*** | MP | | | | Cumplimiento de los entregables del Proyecto | | | | |
| ***Supervisa a*** | MP/DM/CR/JC/FT | | | | | | | | |
| **Patrocinador que autoriza el proyecto*:*** *Mencionar al Patrocinador del proyecto, así como la entidad a la que pertenece, el cargo que ocupa y la fecha de elaboración del acta de constitución del proyecto.* | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | **Empresa** | | | | **Cargo** | | | **Fecha** |
| Mario Pérez | | Universidad Israel | | | | Coordinador de Proyecto | | | 16/10/2020 |
|  | |  | | | |  | | |  |